试题4答案

一、名词解释（5×3=15分） 
1.可行基：对应于基可行解的基称为可行基。 
2.阶段变量：动态规划中，按时间段或空间特征分解成若干相互联系的阶段，表示阶段的变量称为阶段变量。 
3.决策变量：在动态规划中，表示决策的变量叫做决策变量。 
4.时差：网络规划中，工作的机动时间或富裕时间叫做时差，分为总时差和单时差。 
5.偏差变量：在目标规划中，对于每一个决策目标，引入的正、负变量d+、d-称为偏差变量。

二、判断题（10×1=10分） 
1.错2.对3.对4.错5.对6．错7．对8．错9．错10．错

三、线性规划问题(10分)
解：此题目虽然没有给出目标函数中各个变量的系数，但由于题目不涉及求目标函数值，故可以认为此问题目标函数中各个变量的系数即是表1检验数行的各个数。记表2中的可行基为，便得
（2分）
                （3分）
（2分）

由以上等式得出一个线性方程组。注意到表中是基变量的检验数，而是第一个基变量的系数向量，所以=0，h=0。解此方程组，得到：（3分）

四、已知线性规划的最终单纯形表（见表3）（10分）

（1）对偶规划为：


（4分）
（2）对偶问题最优解为：
             （4分）
（3）        （2分）

五、已知线性规划问题（20分） 

（1）因为：
所以：
最终单纯形表变为：

| 2 |  | 10/3 | 0 | 1 | 2/3 | -1/3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 1/3 | 1 | 0 | -1/3 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0 |  | -2 | 0 | 0 | [-1] | 1 | 1 | 0 |
| 0 |  | -4/3 | 0 | 0 | -2/3 | 1/3 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | -1/3 | -4/3 | 0 | 0 |
| 2 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 2/3 | 0 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | -1/3 | 0 |
| 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1/3 | -2/3 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | -5/3 | -1/3 | 0 |

最优解为：。（7分）
（2）在最终表中的检验数为：

而                   
故最终单纯形表为

| 2 |  | 4/3 | 0 | 1 | 2/3 | -1/3 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 10/3 | 1 | 0 | -1/3 | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| 0 |  | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 0 |  | 2/3 | 0 | 0 | -2/3 | 1/3 | 0 | 1 | [2] |
|  | 0 | 0 | -1/3 | -4/3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  | 4/3 | 0 | 1 | 2/3 | -1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | -1/2 | 0 |
| 0 |  | 5/3 | 0 | 0 | 1/3 | -1/3 | 1 | -2 | 0 |
| 4 |  | 1/3 | 0 | 0 | -1/3 | 1/6 | 0 | 1/2 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | -3/2 | 0 | -1/2 | 0 |

此时题目有无穷多最优解，其中之一为。（8分）
（3）原问题的最优解满足新增加的约束条件,所以最优解不变，仍然为。（5分）

六、运输问题（10分）

由表可知产量=销量，供需平衡。
用最小元素法确定的初始调运方案为：

采用闭回路法进行计算，得出绝对值最大的负检验数为,沿着闭回路出发进行调整后的表为：

重新计算检验数，得出是唯一的检验数，然后沿着闭回路出发进行调整，调整后的表为：

即当

时为最优，最小费用为155个单位。

七、目标规划问题（10分）

系统约束确定的范围为第一象限，第一优先级目标优化后得区域直线①、OX2、OX1所围成的开区域，第二优先级目标优化后得凸集OABC，第三级优化后得到凸集OABED，此凸集内的点均为满意解。（2分）

（8分）

八、网络计算（15分）

（1）画出网络图如图所示：
（8分）

（2）（3）表上计算：（6分）

| 工序 | 最早开 工时间 | 最早完 工时间 | 最迟开 工时间 | 最迟完 工时间 | 总时差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| b | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| c | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 |
| d | 8 | 24 | 24 | 40 | 16 |
| e | 16 | 40 | 16 | 40 | 0 |
| f | 40 | 44 | 40 | 44 | 0 |
| g | 44 | 48 | 44 | 48 | 0 |
| h | 44 | 54 | 50 | 60 | 6 |
| i | 44 | 48 | 56 | 60 | 12 |
| j | 48 | 60 | 48 | 60 | 0 |
| k | 60 | 76 | 60 | 76 | 0 |
| l | 16 | 24 | 44 | 52 | 28 |
| m | 24 | 48 | 52 | 76 | 28 |
| n | 76 | 80 | 76 | 80 | 0 |

（4）关键路线即为总时差为零的路线：a，c，e，f，g，j，k，n。（1分）