油气管道建设工程项目的管理模式

关小旭1 2，杨火海1 2

1.成都理工大学；2.西南石油大学

摘要：工程项目管理是指从自项目开始到项目结束，从组织管理的角度，采取措施，通过项目策划和项目控制，使项目的三大目标（费用，速度，质量）尽可能好的实现。工程项目管理是项目管理的一个重要分支，以工程项目目标控制（质量控制、进度控制和投资控制）为核心的管理活动。在国际工程建设领域，工程项目的建设模式一般划分为传统建设模式、管理型建设模式、工程总承包建设模式、BOT建设模式四种基本类型。根据我国的国情宜采取：业主+PMT+PMC+设计单位+监理单位+PC总承包的管理模式。

关键词：油气管道；项目管理；总承包；国际工程施工

随着中国经济的快速发展，石油天然气对外依存度上升迅速，石油的对外依存度从2000年的30.2%上升至目前的58%。天然气的进口量在2007年至2013年从40亿立方米增加到530亿立方米，7年增加12倍，根据已签署的合同，到2015年，我国年进口天然气量约935亿立方米。我国已超过美国成为油气消费大国中对外依存度最高的国家。

因此从能源战略角度考虑，我国应大力发展国际油气管道项目建设。发展国际油气管道建设，有利于提高能源安全供给和进口方式多元化。

1. 中国油气管道建设情况

目前，中国已建设四条能源进口战略通道。中俄原油管道全长1030公里，规划年输油量1500万吨。中哈石油管道全长2798公里，规划年输油量2000万吨。中哈天然气管道全长1300公里，规划年输气量300亿立方米。中缅油气管道输油管道长1100公里，规划年输油量2200万吨。输气管道长2806公里，规划年输气量120亿立方米。同时全国性天然气管网也在加速建设，2009年年底，西二线西段建成投产。2012年10月16日，西三线工程开工。截至2013年5月，西三线西段已完成线路焊接1804公里，完成线路焊接总量的73%。区域性支线管网不断完善，川渝、华北地区管网已比较发达，山东、东北地区管网正在加速建设。可以说油气管网的不断建设，对油气管道建设工程中的项目管理也提出了更高的要求。因此我们需要不断学习，总结经验，找出最适合的油气管道建设项目管理模式。

2.工程项目管理的定义

工程项目管理是指从自项目开始到项目结束，从组织管理的角度，采取措施，通过项目策划和项目控制，使项目的三大目标（费用，速度，质量）尽可能好的实现。工程项目管理是项目管理的一个重要分支，以工程项目目标控制（质量控制、进度控制和投资控制）为核心的管理活动。

3.国内外石油工程项目管理发展现状

3.1 国内发展现状

石油行业在我国是最早实现项目管理的行业之一，积累了很多的项目管理经验，也形成了一套相对完整的项目管理模式，但由于石油行业投资成本高，操作复杂，风险大，对专业性和环保性要求高，因此不可避免的存在一些缺陷。项目管理体系不完善，项目管理专业性人才匮乏，国际工程项目中语言和文化差异给项目管理造成影响，国内承包企业普遍缺乏风险意识。

3.2 国外项目管理发展

项目管理成为专门的管理门类始于上世纪四十年代美国曼哈顿工程 。它的项目管理模式代表了国外工程项目管理的主流，主要有项目管理承包（PMC）、项目管理组（PMT）、施工管理（CM）等形式。 后来出现的PMT+PMC+EPC管理模式主要适用于业主资金雄厚，但管理水平和技术水平有限的情况下，这种管理模式在很长一段时间内得到了广泛的运用。随着管理模式的发展和更多大型项目的建设，这种管理模式的缺点也逐渐显现出来。由于业主长期脱离管理技术，使得管理能力日益匮乏，同时业主对项目的控制程度越来越低，这给项目按目标完成也带来了隐患。近年来，随着石油公司对勘探成果的重视程度的不断提高，目前行业内大多采用项目投资、实施和施工分开运作的方式。而对于国际工程承包企业来说，参与最多的则是施工管理。

4 中国油气管道项目管理模式的发展

中国管道工程项目管理模式大致经历了三个主要阶段，即会战模式、平行发包和EPC总承包。中石油从上世纪九十年代开始逐步采用监理制度。本世纪初开始实践和运用PMT+PMC+EPC管理模式。EPC英文Engineering （工程设计）Procurement （设备采购）Construction （主持建设）的缩写，即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程质量、安全、工期、造价全面负责。

EPC 管理的主要特点如下：在专业设计、项目管理、工程技术及工程经济等方面具有较强的综合实力；充分控制工程造价；可以大大降低业主的项目运作费用；为工程管理的优化和创新提供了条件；工程造价和进度的管控责任重心转移；加快了工程结算进度。在国际上，EPC的总承包模式应用比较广泛，有成熟的管理经验。我国油气管道工程建设经过三十余年的发展，取得了辉煌的成绩，项目管理模式发生了很大的变化。从初期的会战模式发展到了现在的EPC总承包模式，工程项目组织形式也发生了大的变化，项目管理水平大幅度的提高，但与国际先进水平还有不小的差距，因此要进一步研究新形势下的油气管道建设项目的组织与管理模式。

5. 最优化管理模式探索

5.1国内平行发包模式现状

在平行发包中，业主将建设工程的设计、施工及材料设备采购的任务经分解，分别发包给若干个设计单位、施工单位和材料设备供应单位，并分别与各方签订合同。平行发包的优点是有利于缩短工期、选择承建单位和质量控制。缺点是造成合同数量多，管理困难，投资控制难度大。

5.2国内EPC总承包模式现状

EPC总承包模式是工程合同价格采用固定总包价格，总体工程造价得到有效控制。 总承包商国际施工经验丰富，能够带来先进的管理方法和理念。同时，他们承担了项目各个实施阶段的管理工作，减轻了业主方的负担，减少了资金和人员的投入。总承包商介入了工程前期的设计工作，有效的缩短了项目的工期。由于总承包商责任的单一性，能激励其更加重视质量，能圆满完成项目建设的各项目标，为我国探索合适的EPC管理模式做出了贡献。

5.3油气管道建设应采取的项目管理模式

在国际工程建设领域，工程项目的建设模式一般划分为传统建设模式、管理型建设模式、工程总承包建设模式、BOT建设模式四种基本类型。国际工程管道项目由于受地域、政治、经济、语言、文化等因素的影响项目管理应采取：业主+PMT（项目管理团队）+PMC（项目管理公司）+TPI+EPC总承包的模式。PMT作为业主方组建的管理团队，由管理和技术人员组成，负责整个工期过程中的宏观管理，包括前期准备和后期的验收及工程后评价。PMC是受业主雇佣，在国际上知名度较高，在项目所在国有过管理经历的第三方公司。他负责整个项目的主要管理工作。TPI是整个项目实施的第三方监理单位。对整个项目的质量、进度、成本及HSE进行监督。这种单位一般应在项目所在国有较高的威信和知名度，受当地政府和民众的认可。EPC负责整个项目的设计、采购及施工。对于采购，一些技术含量不高又急需的产品可在当地就近采购，节约成本和时间。对于技术含量要求高的产品必须从专业生产公司购买，包括国内和国外，以确保施工质量。此种管理模式有助于提高整个项目的管理水平，确保了项目的成功实施。同时减少EPC索赔事件，降低了项目成本。在国际工程上，西方人是“鼻祖”。他们运用成套成熟的风险规避手段，将一切都进行了严格的限制。尤其对于“人权”比较看重，所以我们应该采取适当的策略，一旦索赔发生，要更多的从人工费上下力气去琢磨。

国内管道建设应采取的管理模式。国内的情况相比而言没有国外的复杂，但也涉及各公司之间的协调，尤其是三大石油巨头之间由于存在着利益关系，彼此之间的合作较少。因此在国内管道的建设过程中，项目管理模式的选择也尤为重要。根据我国的国情宜采取：业主+PMT+PMC+设计单位+监理单位+PC总承包的管理模式。对于国内的业主而言，大部分具备专业的管理人员和技术人员队伍，比较容易组建PMT项目管理组织。PMC是雇佣第三方委托管理单位。在选好PMC管理单位之后，由业主方的PMT和PMC共同商讨选取设计单位。有的业主也可以自己组建设计单位。接下来由PMT确定监理单位。在确定监理单位时要注意它和设计单位是否有过合作经历，彼此之间的熟悉程度，是否发生过对立冲突，避免在项目实施过程中出现不愉快，影响工程进度。PC（采购施工总承包）承担整个项目的采购和施工，对整个项目的质量、工期、造价及HSE全面负责。该管理模式对前期设计的质量能够较好的控制，对设备物资的采购环节质量和施工质量能进行有效的控制。对于中国的油气管道建设业主而言，由于很多都具备充足的管理队伍和专业化技术人才，因此宜采取此种项目管理模式。

6 结语

油气管道建设项目管理模式在我国发展日益成熟，但与国外还有一定的差距。相关制度还不够完善，国际化项目管理经验欠缺，缺乏适应当地文化和语言的专业化项目管理人才。因此我们还需不断总结经验，借鉴国外先进的管理模式，洋为中用。同时积极与国际接轨，统一各项管理标准和执行体系。项目管理模式不是一成不变的，要根据具体情况，量体裁衣。只有多总结、多摸索，多实践才能不断提高，逐渐进步。也希望有更多的优秀人才参与到项目管理这项工作中来，为项目管理理论的发展做出贡献。

参考文献

[1]李文东. 管道工程项目的组织与管理[D].北京交通大学，2007.

[2] 李永宏. 中国石油管道公司工程项目管理体系设计[D]. 吉林大学 , 2006.

[3]彭建国.浅谈海外石油建设EPC项目总承包商成本控制[J].管理纵横，2013（02）.

[4]钱亚森.PPTE项目管理模式的实践探索[J].国际经济与合作，2013（01）.

[5]饶胜.浅谈PC总承包管理模式应用在油气管道项目建设中的优缺点[J]. 中国石油和化工标准与质量，2013（14）.

[6] 殷虹贤. 国际工程项目管理模式的发展及其在我国的应用[J]. 中国石化 , 2004,(05).

[7] 刘洋, 荀海龙, 姚志义, 田政. 具有中国特色的项目管理解析——以中海油某项目管理实践为例[J]. 项目管理技术 , 2008,(09) .

[8] 胡文亮, 霍卫世. 建设工程项目管理模式的比较和选择[J]. 西部探矿工程 , 2007,(08) .

[9] 史清录. EPC总承包项目模式在大连西太平洋石油化工有限公司的创新应用[J]. 当代石油石化 , 2008,(03) .

[10] 于茜. 工程项目总承包的探索与建议[J]. 石油化工设备技术 , 2009,(04) .

[11] 蔡琪锋, 李瑾, 李永斌. EPC总承包模式下的石油化工项目管理及其优化[J]. 化工矿物与加工 , 2010,(11) .

[12] 胡建江, 倪霖. 科研项目的管理模式与评价模型[J]. 石油科技论坛 , 2005,(04) .