基于安全链模型的海上平台项目安全管理分析

丁文，孙莉

（海洋石油工程（青岛）有限公司，青岛，266580）

摘要：随着全球对油气资源需求的不断增加，海上油气资源的勘探和开发逐渐发展起来。海上环境的复杂性、多变性及难以预测性，对海上平台在建设与运行过程中的安全管理提出了更高的要求。文章通过分析海上平台安全影响因素，运用安全链模型从人员、信息、平台、管理、技术、环境、经济等因素，结合主动行动、预防、准备、响应、恢复”等反应生命周期的流程，对影响海上平台项目安全的因素进行分析，并提出相应安全管理措施。

关键词：海上平台；安全因素；安全链模型

# 1 引言

近年来，随着海上石油资源探明储量的增加，我国海上油气资源开发逐步发展起来，并渐渐从近海区域向复杂、难测的深海区域发展，海上平台为海上石油的开采及运输提供了强有力的支持。

然而海上环境不同于陆地环境，海上平台的建设与运行与陆上项目也存在着巨大的不同，施工难度增加，主要体现在以下几个方面：（1）涉及领域多，包括海洋、海洋物理、流体动力学及气象等专业；（2）环境复杂多变，由于平台漂浮在水面，风、浪、流、冰及地震等都会带来施工现场的震动；（3）作业难度大，作业所需人员多，活动面积小，并且工程技术要求高，给作业增加难度；（4）物资供应困难，平台的位置限制了交通和通讯设施，使得后勤保障不稳定；（5）应急资源受限制，突发安全事件发生时，应急资源不及陆上充足，在造成人员伤亡、财产损失的同时，带来严重的海洋环境污染[1]。

此外，海洋环境的复杂性决定了海上平台在建设与运行的过程中，埋藏着诸多的安全隐患，海上安全事故时有发生，一旦平台发生安全事故，就会带来巨大的人员财产损失并严重污染海洋环境，因此海上平台安全管理十分关键。海上平台的安全管理是指建立和健全海上平台安全管理方式、方法，提高安全管理科学水平，进而达到低事故率、高质量、高效率和高效益的目标。

# 2 海上平台安全影响因素分析

## 2.1 人员因素

海上平台直接或间接的参与人员包括业主、设计单位、承包商、监理方、物资供应单位、平台建设与运营的管理人员和技术操作人员等。各方的工作态度、安全意识及行为等均会影响到平台的安全。尤其是现场的管理及操作人员，他们个人素质、技术水平等决定了平台运行情况，他们的失误将会是事故的导火索。通过加强对平台作业人员的安全管理与安全教育，强调“安全第一”的思想，提高作业人员的能动性，从人为层面预防安全事故的发生[2]。

## 2.2 管理因素

安全管理是指安全组织机构的建立，安全应急预案制定，员工安全培训，安全、文明施工的法律、规章、规定的执行实施，进度、质量、成本的控制等。安全管理水平很大程度上决定了海上平台项目的运作情况，主要从平台自身管理，公司管理和第三方检验管理三个方面分析安全管理影响因素：平台设立专门安全管理机构，平台责任人的安全意识，决定了海上平台对安全的重视程度，是海上平台安全管理的基础。公司管理同样影响着海上平台的安全。公司从上到下安全机构层级管理形成全员参与的安全管理网络。第三方检验是是通过聘请国际、国内较著名有实践能力的安全、技术检验机构，在中国海域对海上平台进行第三方检验。

## 2.3 平台因素

海上平台安全影响因素主要包括平台设施设备、平台结构损失和平台寿命等三个方

（1）平台设施设备

由于海上平台空间有限，设备布置相对紧凑，这也为事故埋下隐患，需要考虑消防、溢油应急处理、逃生、救援等措施来应对。

海上移动平台设备的设备种类繁多，如动力、压力、热力设备，钻井、井控设备，环保设备，消防、应急设备，机器加工设备等。鉴于安全因素，海上移动平台对设备的可靠性要求极高。对于设备是否可以检修，检修的周期，检修可否利用正常工作时间的间隙，有无备用设备等问题均需要具体详细的考虑。根据设备的分类情况，还需对所有的设备建立档案资料，维修计划等。

（2）平台结构损坏

海上平台结构受到海水腐蚀、海底冲刷、海洋生物附着等问题的干扰，还要经受风、浪、冰及流等多种自然因素的影响。恶劣的外界环境长期作用于海上平台，加之如果对于平台的设计和使用不当，造成平台结构承载力下降，出现各种形式的损坏。平台的损坏轻则造成效率降低、平台倾斜，严重的情况可能造成火灾、爆炸、碰撞等事故，这样平台的损坏将更加严重。平台结构损坏对海上平台的正常运行起了决定性作用，因此将平台结构损坏列为平台安全影响因素。

（3）平台寿命

腐蚀、疲劳等这些渐变性失效与平台的寿命密切相关。通过疲劳寿命预测结果和腐蚀评估结果来推断平台寿命。潮湿环境的设备表面和接触海水的设备器件的腐蚀受温度和压力的影响，腐蚀的类型很多，分为内腐蚀和外腐蚀，具体包括点腐蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、焊接腐蚀和接触腐蚀等[3]。

## 2.4 其他因素

（1）技术因素

海上平台作业人员的操作技术水平是平台运作的保障，其安全操作的工艺流程、施工组织设计、技术改进措施等决定了安全运行的可靠性高低。

（2）信息因素

海上平台运营过程中，利益相关方人员活动、物料配备、机器设备运转、施工工艺流程、外界环境、天气状况、问题处理等各种信息收集、分析、处理、运用、反馈等信息化的建设。

（3）环境因素

海上平台涉及的环境因素主要有以下两个方面。自然状况主要包括：风、浪、海流、潮汐、波、冰和地震等。海上平台水域的通航密度即船舶密度或者是平台作业期间单位面积水域内的船舶数。船舶密度在一定程度上反映了对海上平台的危险程度。

（4）经济因素

在平台建设与运行过程中，“风险经济投入”、“设备购置、安装费用”和“技术改进费用”等与平台上人员的配置与管理，平台机器设备管理、平台寿命评估管理等方面相互影响，并共同影响平台的运行。因此在安全管理过程中需要考虑经济因素。

通过以上分析得出，海上平台项目安全管理需要考虑人员、管理、平台、技术、信息、环境和经济等因素。在项目运行过程中，始终穿插着这七种要素的全部和部分影响，且各个要素在安全链管理中的作用和地位也有所不同，明确各要素的作用及相互关系，进而采取相应的管理措施，确保安全管理系统的稳定[4]。

# 3 海上平台建设项目安全链模型构建

安全链安全管理理论起源于美国，随着该理论的发展，逐步形成了由主动行动、预防、准备、响应到恢复的全过程安全管理体系，即全寿命周期的安全管理体系。安全链管理强调人的能动性，“以人为本”的管理理念，体现了主动预防和全过程安全管理的思想，对于指导工程建设项目的安全管理实践具有很好的价值。安全管理体系由事前预防安全系统和事后事故处理系统构成，人处于中心位置，对其他要素进行协调管理，并将管理、平台、技术、信息、环境和经济等因素结合组成安全链系统，这些要素相互作用，直接或间接影响系统的安全运行。

根据安全链理论，安全流程体系由主动行动、预防、准备、响应和恢复5个部分构成，用5个圆环依次代表这 5 个阶段，其中最外层表示主动行动。有些业主单位对于海上平台项目制定高标准安全制度，就属于主动行动阶段安全管理。其余四个层次依次作为上一层级的安全屏障，体现安全管理逐步深入的思想，并在上一层级作用失效后发挥作用。恢复总结层处于最内层，这一阶段恢复平台原状，并总结经验和吸取教训[5]。

基于“以人为本”的理念，人处于模型的中心位置，这表明了人在安全链中的主体位置与主体作用，每个阶段都涵盖了6个系统要素，各要素在不同阶段的侧重点也不同，整合要素体系和安全流程体系构建出安全链模型，如图 1 所示。

图 1 安全链模型

# 4  海上平台安全链模型分析

对于海上平台安全链模型，人作为模型的关键，处于中心位置，对周围6个要素进行协调管理，通过五个屏障，五层措施实现平台安全系统管理。

（1）主动行动层

在平台运行过程中，系统中的人员要主动识别和判定其他要素是否处于正常状态。

（2）危害预防层

即使各要素均处于正常状态，在人员工作过程中，各要素相互影响，也可能会出现危险。这就需要系统内的人员识别活动过程中可能出现的危险及危险的诱因，从源头上消除隐患。

（3）危害准备层

当然需要客观的考虑问题，系统内的人员不可能完全识别所有隐患并采取措施，这就需要做好防范工作，分析各种可能发生的危害，评估危害后果，从而降低危害甚至避免损失。

（4）危害响应层

前三道屏障的作用虽然很大，危害还是会有出现的概率，危害发生时，应急能力十分关键，正确的应对才能缓解危害，阻止事故扩大。

（5）恢复总结层

事故处理完成后，系统状态会受到或大或小的影响，这时需要采取措施使系统恢复正常状态，并总结经验教训，提升系统稳定性。

从人员出发，系统的7大要素在这五个环节考虑以下具体方面，根据需求采取相应措施，如表1 所示。

表1 海上平台安全链模型分析表

|  | 主动行动 | 预 防 | 准 备 | 响 应 | 恢 复 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | 领导，承诺 个人行动 | 安全培训 行为安全审核 作业记录 | 岗位责任制 | 专业人员指导 安全活动 | 全员参与恢复整改工作， 事故调查 |
| 管理 | 安全政策、措施和制度，应急预案 | 作业许可制度 | 平衡计分卡、 工作循环检查 风险评价 | 应急响应和应急演练，故障审核及处理 | 安全体系审核 针对性的培训和安全经验分享 |
| 平台 | 设备检测检修计划，应急预案 | 设备实时监测 防腐蚀措施 | 平台结构、设备检修，应急准备 | 应急措施实施 | 平台修复 整改总结 |
| 技术 | 施工及工艺安全，分析、建 立安全信息包 | 施工作业风险分析 确定能量隔离对象 | 特种作业许可 技术交底 | 技术变更 应急措施 | 变更施工流程、工艺方法，完善技术体系 |
| 信息 | 施工安全信息程序， 获取工艺信息包 | 建立风险 分析数据库 | 安全经验分享，工作协调会 | 信息整合处理 | 畅通信息渠道 安全信息库建设 |
| 经济 | 经济风险评估 投资决策 | 费用预算 | 备用款 | 技术改进投入 应急投入 | 安全投资 经验总结 |
| 环境 | 环境评估 | 温度、湿度 风向、风力 浪、潮等监测 | 环境监测 能量隔离 安全防护设施设备 | 现场控制 定期检查与纠偏 | 环境审核， 安全经验分享 |

# 5 结论

安全链模型综合了系统思想，全过程、全生命周期理论，精益管理思想，为项目安全管理提供了清晰可靠的思路。文章通过海上平台安全影响因素分析，得出影响平台安全的关键要素，并以人员为中心，建立各要素结合的安全链模型，并对模型进行分析，将安全措施分为主动行动、预防、准备、响应和恢复5个层次进行深入探讨，提出海上平台项目的安全管理从预防到实施的安全管理流程，以期为海上平台项目安全管理提供借鉴。

# 参考文献

[1] 于海洋. 渤中 28-2 海上石油平台建设项目风险管理研究[D]. 青岛:中国海洋大学,2012.

[2] 赵晓明. 施工项目安全管理体系的构建与探讨[J]. 南水北调与水利科技,2008,6(5):124-125.

[3] 张景文. 海洋平台安全管理标准化建设[J]. 中国石油和化工标准与质量,2012, (1).

[4] 雍瑞生. 基于安全链模型的大型石化建设项目安全管理分析[J]. 土木工程与管理学报,2011,28(4):73-75.

[5] 谢力. 安全链原理在指导道路安全行驶中的应用[J]. 沙洲职业工学院报,2009,12.

作者简介：丁文，1987年4月出生，毕业于中国石油大学石油工程专业，现从事海洋石油工程（青岛）有限公司项目管理工作。

# Text boxes

经济

信息

管理

危害应对层

环境

平台

技术

主动行动层

危害阻止层

危害预防层

恢复总结层