昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：813                考试科目名称 ： 运筹学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、将正确的答案填在空格处。(每空1分，共10分) 1、线性规划中，满足非负条件的基本解称为 ，对应的基称为 。 2、用单纯形法求解目标函数极大值型的线性规划问题，以所有检验数 0作为判别解是否最优的标志。 3、目标规划中，目标约束的决策值与目标值之间的差异用 表示。 4、在图论中，称无圈的连通图为 。 5、可以作为表上作业法的初始调运方案的填有数字的方格数应为 个。(设问题中含有m个供应地和n个需求地) 6、用分枝定界法求极大化的整数规划问题时，任何一个可行解的目标函数值是该问题目标函数值的 。 7、若分别是线性规划的原问题和对偶问题的可行解，则有 。 8、线性规划问题的数学模型由三个要素组成： 、 和约束条件。 二、解释下列名词。(每题2分，共8分) 1、线性规划问题的最优解 2、0-1型整数线性规划 3、状态变量 4、网络图 回答下列问题。(第1题4分，第2题8分，共12分) 阐述对偶单纯形法的基本原理。 写出运输问题产销不平衡的数学规划模型，并阐述如何将产销不平衡问题转化成产销平衡问题。

昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题

四、（45分） 某工厂生产甲、乙、丙三种产品，需消耗A，B两种原料。已知每件产品对这两种原料的消耗，这两种原料的现有数量和每件产品可获得的利润如表四-1所示。 表四-1两种原料的现有数量和每件产品可获得的利润表 甲 乙 丙 原料限制 A 1 1 1 12 B 1 2 2 20 单件利润（元/件） 5 8 6 （1）如何安排生产计划使总利润最大。试建立线性规划模型，并用单纯形法求最优生产计划。 （2）写出对偶问题，写出对偶问题的解。 （3）最优生产计划中哪一种原料每增加一个单位对利润的贡献大？现在原料B的市场价格为4，问是否值得购进原料扩大生产？ （4）求最优计划不变，产品（甲）单件利润的变化范围。 （5）保持最优基不变，求A原料现有数量的变化范围。 （6）A原料的数量为30求最优生产计划。 五、（25分）如下表已知三个产地A、B、C，四个销售地点D、E、F、G，产销量及单位运价表如表五-1，试用最小元素法确定初始调运方案，并调整求最优运输方案。 表五-1 产地与销地产销量及单位运价表 销地 产地 D E F G 产量 A 2 2 3 7 500 B 4 3 5 9 600 C 1 6 7 8 300 销量 300 200 500 400 六、（20分）已知如表六-1所示： 表六-1 加工工序及对应工序时间表 工序 紧前 工序 工序 时间(天) 工序 紧前 工序 工序 时间(天) 工序 紧前 工序 工序 时间(天) a -- 60 g b，c 7 m j，k 5 b a 14 h e，f 12 n i，l 15 c a 20 i f 60 o n 2 d a 30 j d，g 10 p m 7 e a 21 k h 25 q o，p 5 f a 10 l j，k 10 （1）绘制网络图，并在图中标明各个工序最早开始时间及最晚开始时间。 （2）确定关键路线，求出完工工期。 七、（30分）某工厂有100台机器，拟分四个周期使用，在每一周期有两种生产任务。据经验，把机器台投入第一种生产任务，则在一个生产周期中将有台机器作废；余下的机器全部投入第二种生产任务，则有机器作废。如果执行第一种生产任务每台机器可收益10，执行第二种生产任务每台机器可收益7，问怎样分配机器，使总收益最大？